Prácticas: Información general base del proyecto

Profesor: Galante Diego

Alumnos: Abelleyra Diego, Arrúa Francisco

Año: 2025

Contenido

Versión base	3

Estructura y contenido	8

📁 backend/	15

Contenido de cada archivo (simplificado)	16

📁 frontend/	17

Contenido de cada archivo (simplificado)	17

¿Nombre?	18

Paso a paso	19

Fase 0 — Preparación (crear repositorio y estructura vacía)	19

Fase 1 — Backend: configuración inicial (PRIORIDAD ALTA)	19

Fase 2 — Base de datos y modelo (PRIORIDAD ALTA)	20

Fase 3 — Backend: capa modelo / repositorios (PRIORIDAD ALTA)	20

Fase 4 — Backend: utilidades y middlewares (PRIORIDAD MEDIA)	21

Fase 5 — Backend: servicios (lógica de negocio) (PRIORIDAD ALTA)	21

Fase 6 — Backend: controladores y rutas (PRIORIDAD ALTA)	22

Fase 7 — Backend: tests, auditoría y utilidades finales (PRIORIDAD MEDIA)	23

Fase 8 — Frontend: configuración inicial (PRIORIDAD ALTA una vez backend básico listo)	23

Fase 9 — Frontend: servicios y autenticación (PRIORIDAD ALTA)	24

Fase 10 — Frontend: páginas y componentes básicos (PRIORIDAD ALTA)	24

Fase 11 — Frontend: validaciones y UX (PRIORIDAD MEDIA)	25

Fase 12 — Integración, pruebas y ajustes (PRIORIDAD ALTA)	25

Fase 13 — Opcionales (para después)	25

Orden resumido (lista rápida para ejecutar)	26

Diseño base(Puede cambiar en el futuro)	26

# Versión base

Visión del producto

Una aplicación web para comercios de ropa que centraliza ventas, gastos y liquidaciones de personal para dar una respuesta clara a una pregunta crucial: ¿la tienda está ganando plata y cómo se distribuye esa ganancia entre gastos y sueldos?. Es una herramienta que combina POS ligero + gestión de gastos + cálculo de sueldos/ comisiones + reporting visual para tomar decisiones rápidas y confiables.

Objetivo general

Permitir al dueño/gerente conocer en tiempo real la salud financiera de la tienda (ingresos, gastos, sueldos) y automatizar la liquidación de sueldos, el control de presentismo y el seguimiento de metas de ventas.

2 — Alcance y restricciones (claras)

- Usuarios: solo Contador (rol admin) y Administrador.

- No hay acceso directo para trabajadoras.

- No integración con AFIP ni facturación electrónica.

- Solo funcionalidades mínimas: ventas, gastos, liquidaciones mensuales, informes simples y importación desde Excel/CSV.

- No se implementan workflows complejos (colas, workers, multi-sucursal, POS offline, inventario avanzado).

3 — Objetivos (mínimos)

- Registrar ventas por vendedora (ticket, total, pagos).

- Registrar gastos y asociarlos a un mes (periodo contable).

- Calcular liquidaciones mensuales (sueldo base + comisión simple − presentismo).

- Exportar CSV/PDF de reportes y liquidaciones.

- Importar datos desde Excel/CSV con mapeo sencillo y validación básica.

4 — Stack tecnológico propuesto (simple y probado)

- Frontend: React (SPA). React es la librería estándar para construir interfaces reactivas y SPAs.

- Backend: Node.js + Express (API REST simple). Express es minimalista y adecuado para APIs ligeras.

- Base de datos: PostgreSQL (relacional, fiable para este tipo de datos financieros).

- ORM opcional pero recomendado: Prisma (funciona bien con JavaScript y simplifica consultas/migraciones).

- Herramientas de desarrollo: crear app con Vite.

5 — Arquitectura simplificada

- Frontend (React SPA) → llamadas a

- API REST (Express) → lee/escribe en

- Postgres.

- El frontend se sirve como build estático; backend expone endpoints REST.

- Migraciones / esquema gestionado por Prisma (opcional).

- No se requieren workers ni colas: las tareas de cálculo se ejecutan on-demand (por petición) o por cron simple si se quiere automatizar.

6 — Modelo de datos

Diseño minimalista, normalizado pero reducido al esencial.

Tablas principales (campos clave)

- usuarios

- id (PK), nombre, email (único), password_hash, rol, creado_en

- vendedoras

- id (PK), nombre, codigo (opcional), sueldo_base (numeric), porcentaje_comision (numeric), creado_en

- ventas

- id (PK), fecha (date), hora (time opcional), vendedora_id (FK), total (numeric), estado (finalizada/devolucion), ticket_num (nullable, único opcional), saldo_pendiente (numeric), batch_id (nullable)

- venta_items

- id (PK), venta_id (FK), descripcion, cantidad (int), precio_unitario (numeric), descuento (numeric)

- pagos_venta

- id (PK), venta_id (FK), metodo_pago (efectivo/tarjeta/transferencia), monto (numeric), referencia (string nullable)

- gastos

- id (PK), fecha, monto (numeric), categoria (string), descripcion, comprobante_url (nullable), periodo (YYYY-MM), creado_por (FK usuarios)

- asistencias

- id (PK), vendedora_id (FK), fecha, presente (boolean), motivo (nullable)

- liquidaciones

- id (PK), vendedora_id (FK), periodo (YYYY-MM), sueldo_base, comisiones, presentismo_descuento, bonos (numeric), total_pagar, estado (generada/pagada), generado_por (FK usuarios), creado_en

- import_batches

- id (PK), usuario_id (FK), fecha, archivo_nombre, filas_totales, filas_importadas, filas_fallidas, estado

- auditoria

- id (PK), entidad (string), entidad_id, accion (create/update/delete), usuario_id, timestamp, datos_antes JSON, datos_despues JSON

Relaciones

- vendedoras 1—N ventas

- ventas 1—N venta_items y 1—N pagos_venta

- vendedoras 1—N asistencias y 1—N liquidaciones

- import_batches referencia importaciones masivas (Excel)

Nota: el esquema suprime tablas de desglose de liquidación y ajustes complejos (las liquidaciones contienen valores agregados y se guarda referencia a ventas si hace falta en campos adicionales).

7 — Endpoints REST mínimos (contratos conceptuales)

- POST /api/auth/login — login contadora.

- GET /api/vendedoras — listar.

- POST /api/ventas — crear venta (items + pagos).

- GET /api/ventas?start&end&vendedora — listar/filtrar (paginado).

- POST /api/ventas/:id/devolucion — registrar devolución simple.

- POST /api/gastos — crear gasto.

- GET /api/gastos?periodo — listar gastos.

- POST /api/import — subir Excel/CSV (simple mapeo por cabeceras).

- POST /api/liquidaciones/generar — generar liquidaciones para periodo (preview).

- POST /api/liquidaciones/:id/confirmar — confirmar y persistir liquidación.

- GET /api/reportes/ganancia?start&end — resumen simple: ventas, gastos, sueldos, ganancia.

- GET /api/export/csv?tipo=ventas — export.

8 — Flujos simplificados (qué hace la app, paso a paso)

A) Registrar una venta

- La contadora abre “Nueva venta”, elige la vendedora.

- Ingresa items (opcional) y el total; registra método de pago (puede ser parcial).

- Al confirmar: backend valida (fecha, total ≥ suma items, vendedor existe) y guarda ventas, venta_items, pagos_venta.

- Se asigna ticket_num (si se desea) y se guarda batch_id si viene por import.

B) Registrar un gasto

- Form minimal: fecha, categoria, monto, descripción, adjuntar comprobante (opcional).

- Se guarda y se puede filtrar por periodo.

C) Generar liquidaciones (mensual)

- La contadora solicita “Generar liquidaciones” para YYYY-MM.

- Backend obtiene ventas de cada vendedora en ese periodo, calcula comisiones: SUM(ventas) * porcentaje_comision / 100.

- Revisa asistencias: si regla de presentismo indica deducción, aplica presentismo_descuento.

- total_pagar = sueldo_base + comisiones + bonos − presentismo_descuento.

- Devuelve preview por vendedora; al confirmar, persiste la liquidacion con estado generada. Si se paga, cambiar a pagada.

D) Importar desde Excel/CSV (modo simple)

- La contadora sube archivo; sistema intenta mapear por cabeceras (nombre exacto) y muestra una vista previa de N filas.

- Validaciones básicas: tipos (fecha, número), vendedor coincidente o crear vendedora nueva si se decide.

- Confirmación → inserta registros en una transacción o por batch (si es muy grande). Registra import_batches.

9 — Validaciones y reglas de negocio (mínimas)

- venta.total >= suma de venta_items.

- pagos_venta sumados ≤ venta.total.

- ticket_num único si se usa (evitar duplicados).

- presentismo_descuento por regla simple (ej.: si faltas > 1 → descuento X% del sueldo_base).

- Devoluciones: crear registro que reduce la comisión proporcionalmente.

10 — Seguridad y operación básica

- Autenticación: sesiones seguras con cookies + hash de password (bcrypt).

- Autorización: endpoints protegidos por rol.

- Backups: backup diario Postgres (snapshot).

- HTTPS obligatorio en producción.

- Auditoría mínima: registrar creación/edición/eliminación en auditoria.

- No implementar complejas políticas de retención ahora (puede decidirse luego).

11 — Despliegue mínimo viable

- DB: managed Postgres (Supabase / DigitalOcean).

- Backend: despliegue simple en un servicio (e.g. Render / Railway) o VPS; sirve API y opcionalmente build estático.

- Frontend: build estático servido por Nginx o por el mismo backend.

- Backups y logs básicos; no se requieren colas ni Redis.

12 — MVP: criterios de aceptación (lo mínimo que debe funcionar)

- Login y control de acceso.

- Registrar ventas y listar/filtrar por vendedora/fecha.

- Registrar gastos y listar por periodo.

- Generar preview de liquidaciones mensuales y confirmar liquidación.

- Importar Excel/CSV con mapping simple y ver resumen de import.

- Exportar CSV de ventas/gastos/liquidaciones.

- Auditoría básica de acciones.

13 — Qué se removió de la versión completa (para simplificar)

- No hay control de multi-sucursal ni POS offline.

- No hay workers/colas (Bull/Redis) ni jobs complejos; cálculos se hacen a demanda.

- No vistas/materialized views ni optimizaciones OLAP: consultas simples con índices.

- No módulo avanzado de metas/buenificaciones complejas (solo bonificación simple si se quiere).

- No motor de reglas para mapeo avanzado de Excel — sólo mapeo por cabeceras + vista previa.

- Menos tablas de desagregación (liquidaciones menos detalladas; fewer audit fields).

14 — Ventajas de esta versión simple

- Menos tiempo de desarrollo (menos componentes y menos infra).

- Más fácil de mantener para un equipo chico o un dev freelance.

- Cumple las necesidades principales de la contadora sin complejidad extra.

15 — Siguientes pasos recomendados

- Validar con la contadora las reglas de presentismo y comisiones exactas (por escrito).

- Definir plantilla simple de import (cabeceras esperadas) para agilizar las importaciones.

- Implementar el esquema de DB compacto (tablas arriba) y crear endpoints mínimos.

- Hacer pruebas con 3–5 archivos reales de Excel/CSV y un dataset de ejemplo.

- Iterar: si se necesita más funcionalidad, añadir modularmente (p.ej. worker para jobs, desglose de liquidaciones).

## Estructura y contenido

## Base de datos

Entidades: usuarios, vendedoras, ventas, venta_items, pagos_venta, gastos, asistencias, liquidaciones.
Relaciones claves: una vendedora tiene muchas ventas, cada venta tiene muchos venta_items y pagos_venta; las liquidaciones se calculan por vendedora y periodo usando ventas + asistencias; usuarios crean gastos y generan liquidaciones.

1) usuarios

Propósito: representar cuentas que operan la app (admin / contadora).

Campos principales

- id (SERIAL PK) — identificador.

- nombre (VARCHAR) — nombre visible.

- email (VARCHAR, UNIQUE) — login.

- password_hash (TEXT) — bcrypt (no guardar texto plano).

- rol (VARCHAR, CHECK IN ('admin','contador')) — autorización.

- creado_en (TIMESTAMP) — fecha/hora creación.

Relaciones

- usuarios 1 — N gastos (gastos.creado_por → usuarios.id).

- usuarios 1 — N liquidaciones (liquidaciones.generado_por → usuarios.id) — registra quién generó la liquidación.

Reglas / notas

- Indexar email (único) para login.

- No usar usuario como FK restrictivo si querés mantener históricos: emplear ON DELETE SET NULL para campos creados_por/generado_por (así no se borra info crítica si se elimina un usuario).

- Registrar intentos de login y bloqueos en la capa aplicación (no tenemos auditoría en BD).

2) vendedoras

Propósito: las empleadas que generan ventas y reciben liquidaciones.

Campos principales

- id (PK)

- nombre (VARCHAR)

- codigo (VARCHAR UNIQUE) — identificador opcional para import/etiquetas.

- sueldo_base (NUMERIC(12,2)) — salario fijo a considerar en liquidación.

- porcentaje_comision (NUMERIC(5,2)) — % aplicado sobre ventas del periodo.

- creado_en (TIMESTAMP)

Relaciones

- vendedoras 1 — N ventas (ventas.vendedora_id).

- vendedoras 1 — N asistencias (asistencias.vendedora_id).

- vendedoras 1 — N liquidaciones (liquidaciones.vendedora_id).

Reglas / notas

- porcentaje_comision entre 0 y 100 (CHECK).

- ON DELETE RESTRICT para vendedoras en la FK de ventas, para evitar perder historial; si de todas formas querés permitir borrado, usar soft-delete en vez de borrar registros históricos.

- Index recomendado: vendedoras(codigo).

3) ventas

Propósito: registro de cada transacción comercial (ticket).

Campos principales

- id (PK)

- fecha (DATE) — día de la venta (usado para periodos).

- hora (TIME) — opcional.

- vendedora_id (FK → vendedoras.id) — la responsable de la venta.

- total (NUMERIC(12,2)) — monto total declarado de la venta (≥ 0).

- estado (VARCHAR) — finalizada o devolucion.

- ticket_num (VARCHAR UNIQUE) — número de comprobante si lo hay.

- saldo_pendiente (NUMERIC) — si hay pagos parciales.

- venta_original_id (FK → ventas.id, NULLABLE) — referencia si la venta es una devolución de otra.

- creado_en (TIMESTAMP)

Relaciones

- ventas N — 1 vendedoras

- ventas 1 — N venta_items (venta_items.venta_id).

- ventas 1 — N pagos_venta (pagos_venta.venta_id).

- ventas 0..1 — 1 ventas (auto-FK para devoluciones: venta_original_id).

Reglas / notas

- Invariante lógico importante: venta.total >= 0.
Para devoluciones: mantén estado = 'devolucion' y referencia venta_original_id. NO es necesario que total sea negativo; en los cálculos de comisiones y totales de periodo restarás ventas con estado = 'devolucion'. Esto evita violar CHECK (total >= 0) y mantiene trazabilidad.

- Consistency rules (implementar en backend):

  - total debe ser igual o mayor a SUM(venta_items.cantidad * precio_unitario - descuento) — validar al crear/editar.

  - SUM(pagos_venta.monto) ≤ total — validar al crear/editar pagos.

- ON DELETE RESTRICT en vendedora_id (no permitir borrar si hay ventas).

- Indices recomendados: ventas(fecha), ventas(vendedora_id, fecha), ticket_num (unique).

Operaciones típicas

- Crear venta (insert venta → insert items → insert pagos) dentro de una transacción DB.

- Registrar devolución: crear nueva fila con estado='devolucion' + venta_original_id apuntando a la venta devuelta.

4) venta_items

Propósito: detalle de cada producto/servicio incluido en una venta.

Campos principales

- id (PK)

- venta_id (FK → ventas.id) — ON DELETE CASCADE

- descripcion (TEXT)

- cantidad (INT > 0)

- precio_unitario (NUMERIC)

- descuento (NUMERIC >= 0)

- creado_en (TIMESTAMP)

Relaciones

- venta_items N — 1 ventas

Reglas / notas

- ON DELETE CASCADE para venta_items facilita borrar todo el detalle cuando se elimina una venta (en desarrollo local). En producción preferir soft-delete.

- Validar que cantidad * precio_unitario - descuento >= 0.

- No hay relación con inventario en este modelo (no trackeamos stock).

5) pagos_venta

Propósito: registrar los pagos aplicados a cada venta (puede haber varios métodos por venta).

Campos principales

- id (PK)

- venta_id (FK → ventas.id) — ON DELETE CASCADE

- metodo_pago (VARCHAR CHECK IN ('efectivo','tarjeta','transferencia')) — ampliar según necesites.

- monto (NUMERIC >= 0)

- referencia (VARCHAR) — id de transacción, etc.

- creado_en (TIMESTAMP)

Relaciones

- pagos_venta N — 1 ventas

Reglas / notas

- SUM(pagos_venta.monto) debería ser ≤ venta.total.

- Para conciliación de caja: agregar campo conciliado o registro_caja_id si más tarde implementás conciliación con reporte contable.

6) gastos

Propósito: almacenar gastos operativos (restan de la ganancia del periodo).

Campos principales

- id (PK)

- fecha (DATE)

- monto (NUMERIC >= 0)

- categoria (VARCHAR) — ej. alquiler, servicios, insumos.

- descripcion (TEXT)

- comprobante_url (TEXT) — link al PDF/foto (opcional).

- periodo (VARCHAR(7), formato YYYY-MM) — para agregados por mes.

- creado_por (FK → usuarios.id) — quién registró.

- creado_en (TIMESTAMP)

Relaciones

- gastos N — 1 usuarios (creado_por)

Reglas / notas

- Mantener periodo consistente con fecha (por ejemplo, periodo = to_char(fecha, 'YYYY-MM')) — valídalo en backend o con trigger.

- Índice recomendado: gastos(periodo) para reportes por mes.

7) asistencias

Propósito: control diario de presentismo por vendedora (presente/falta).

Campos principales

- id (PK)

- vendedora_id (FK → vendedoras.id) — ON DELETE CASCADE

- fecha (DATE)

- presente (BOOLEAN) — true/false

- motivo (TEXT)

- UNIQUE(vendedora_id, fecha) para evitar duplicados.

Relaciones

- asistencias N — 1 vendedoras

Reglas / notas

- Se usa para calcular descuentos por presentismo en liquidaciones.

- Cálculo típico: contar presente = false en el periodo; aplicar regla de descuento definida por la contadora (p. ej. si faltas > 1 entonces X% del sueldo base).

- Index recomendados: (vendedora_id, fecha).

8) liquidaciones

Propósito: resultado del cálculo mensual del sueldo de cada vendedora.

Campos principales

- id (PK)

- vendedora_id (FK → vendedoras.id) — ON DELETE RESTRICT

- periodo (VARCHAR(7), YYYY-MM) — mes de la liquidación

- sueldo_base (NUMERIC)

- comisiones (NUMERIC) — calculadas: SUM(ventas relevantes) * porcentaje

- presentismo_descuento (NUMERIC)

- bonos (NUMERIC) — ajustes manuales/extra

- total_pagar (NUMERIC) — sueldo_base + comisiones + bonos − presentismo_descuento

- estado (VARCHAR CHECK IN ('generada','confirmada','pagada'))

- generado_por (FK → usuarios.id) — quién generó la liquidación (opcional)

- UNIQUE (vendedora_id, periodo) — una liquidación por mes por vendedora

Relaciones

- liquidaciones N — 1 vendedoras

- liquidaciones N — 1 usuarios (generado_por)

Reglas / notas

- Cálculo (algoritmo general):

  - Obtener ventas del periodo para la vendedora: WHERE fecha BETWEEN periodo_start AND periodo_end.
Incluir ventas normales; restar estado='devolucion'.

  - comisiones = SUM(ventas_positivas) * (vendedoras.porcentaje_comision / 100) - SUM(devoluciones_aplicables) * (porcentaje/100)
(simplificación: restar ventas de devoluciones).

  - presentismo_descuento = aplicar regla en función de asistencias (ej. si faltas > N => descuento X% del sueldo_base, o descuento fijo por falta).

  - total_pagar = sueldo_base + comisiones + bonos − presentismo_descuento.

- Guardar sueldo_base y porcentaje_comision en la liquidación (valores “snapshoteados”) para auditoría histórica (si luego cambian los datos en vendedoras, la liquidación conserva los números).

- Realizar generación en modo preview antes de persistir (backend devuelve desglose por vendedor y permite confirmación).

Reglas de integridad y validaciones que debe imponer el backend (imprescindible)

- Transacciones: al crear una venta: insertar venta → insertar items → insertar pagos dentro de una única transacción DB para evitar estados parciales.

- Comprobaciones numéricas: validar venta.total >= SUM(items) y SUM(pagos) <= venta.total antes de commit. Rechazar o corregir errores.

- Devoluciones: crear nueva venta con estado='devolucion' y venta_original_id apuntando a la venta original; al calcular comisiones restar dichas devoluciones.

- Liquidaciones: calcular siempre desde datos de ventas y asistencias; guardar resultados calculados en liquidaciones para trazabilidad.

- UNIQUE en liquidaciones: impedir generación duplicada para la misma vendedora_id y periodo.

- Formato de periodo en gastos/liquidaciones: validar YYYY-MM.

- Manejo de borrados: preferir soft-delete si necesitás conservar históricos; si usás borrados reales, usar ON DELETE apropiado (RESTRICT vs CASCADE vs SET NULL) según lo definido.

### 📁 backend/

Carpeta donde vive la API en Node.js + Express.

backend/

├── src/

│   ├── config/

│   │   └── db.js

│   │

│   ├── models/

│   │   ├── Empleado.js

│   │   ├── Venta.js

│   │   └── Usuario.js

│   │

│   ├── controllers/

│   │   ├── empleadoController.js

│   │   ├── ventaController.js

│   │   └── usuarioController.js

│   │

│   ├── services/

│   │   ├── empleadoService.js

│   │   ├── ventaService.js

│   │   └── usuarioService.js

│   │

│   ├── repositories/

│   │   ├── empleadoRepository.js

│   │   ├── ventaRepository.js

│   │   └── usuarioRepository.js

│   │

│   ├── routes/

│   │   ├── empleadoRoutes.js

│   │   ├── ventaRoutes.js

│   │   └── usuarioRoutes.js

│   │

│   ├── middlewares/

│   │   └── authMiddleware.js

│   │

│   ├── utils/

│   │   └── excelParser.js

│   │

│   ├── uploads/

│   │   └── (vacío, se llena con los excels subidos)

│   │

│   └── app.js

│

├── package.json

└── .env

### Contenido de cada archivo (simplificado)

#### config/db.js

- Configura la conexión a la base de datos (por ejemplo, MySQL o PostgreSQL).

- Usa variables de entorno de .env.

#### models/

- Empleado.js → Define la tabla/colección empleados (nombre, apellido, puesto, presentismo, etc.).

- Venta.js → Define la tabla/colección ventas (fecha, monto, empleadoId, etc.).

- Usuario.js → Define la tabla usuarios para el login (usuario, contraseña encriptada, rol).

#### controllers/

- Reciben las peticiones HTTP, validan parámetros y llaman a services.

- Devuelven la respuesta al cliente.

- Ejemplo: ventaController.js maneja POST para subir excel, GET para listar ventas.

#### services/

- Contienen la lógica de negocio.

- Ejemplo: ventaService.js calcula totales, verifica presentismo.

- Llaman a repositories para acceder a datos.

#### repositories/

- Manejan la interacción directa con la base de datos.

- Ejemplo: ventaRepository.js tiene funciones crearVenta(), obtenerVentasPorEmpleado().

#### routes/

- Define las rutas de la API y asigna qué controlador se ejecuta.

- Ejemplo: /ventas/upload usa ventaController.subirExcel.

#### middlewares/

- Funciones que se ejecutan antes de llegar al controlador.

- authMiddleware.js valida si el usuario está logueado y autorizado.

#### utils/

- Funciones auxiliares.

- excelParser.js → Detecta formato del Excel subido, mapea columnas, genera un formato estándar.

#### uploads/

- Carpeta temporal donde se guardan los archivos Excel antes de procesarlos.

#### app.js

- Configuración de Express.

- Conexión a DB.

- Uso de middlewares globales.

- Registro de rutas.

### 📁 frontend/

Aplicación en React.js.

frontend/

├── public/

│   └── index.html

│

├── src/

│   ├── components/

│   │   ├── Navbar.jsx

│   │   ├── VentaTable.jsx

│   │   └── UploadExcelForm.jsx

│   │

│   ├── pages/

│   │   ├── LoginPage.jsx

│   │   ├── DashboardPage.jsx

│   │   └── VentasPage.jsx

│   │

│   ├── services/

│   │   └── api.js

│   │

│   ├── utils/

│   │   └── formatData.js

│   │

│   ├── App.js

│   └── index.js

│

├── package.json

└── .env

### Contenido de cada archivo (simplificado)

#### components/

- Navbar.jsx → Menú superior de navegación.

- VentaTable.jsx → Muestra ventas en una tabla.

- UploadExcelForm.jsx → Formulario para subir Excel.

#### pages/

- LoginPage.jsx → Pantalla de login para el contador.

- DashboardPage.jsx → Resumen de ventas, presentismo, totales.

- VentasPage.jsx → Listado de ventas filtrables por empleado y fecha.

#### services/api.js

- Centraliza llamadas a la API con fetch o axios.

#### utils/formatData.js

- Funciones para dar formato a datos (ej: fechas, montos).

#### App.js

- Configura las rutas de la app con React Router.

#### index.js

- Punto de entrada del frontend.

# ¿Nombre?

Rendix.

Tiene un sonido moderno y profesional, lo que lo hace adecuado para una aplicación enfocada en la optimización de la rentabilidad de una tienda. Su nombre evoca "rendimiento" y "eficiencia", lo que conecta directamente con la propuesta de valor del producto: mejorar la rentabilidad de los comercios a través de un control claro de ventas, gastos, sueldos y comisiones.

Potenciales significados de Rendix:

- Rendimiento + X: La "X" puede representar lo desconocido, la variable a resolver. Alude a que la herramienta resuelve el enigma de saber si un negocio está siendo rentable y cómo distribuir esa rentabilidad (ventas, sueldos, gastos). El "X" también puede aludir a algo avanzado o de tecnología, lo cual hace que el nombre suene más innovador.

- Rendimiento Exitoso: En inglés, "rend" (de render) hace referencia a producir o entregar un resultado. "Rendix" podría ser interpretado como una herramienta que entrega rendimiento al comercio o negocio, lo que da una sensación de eficiencia y resultados medibles.

- Optimización de Rentabilidad: Rendix claramente comunica la optimización de las ganancias en los comercios. "Rendimiento" es un término clave en negocios, y este nombre lo condensa de manera simple.

Potenciales Slogans para Rendix:

- "Rendix: Controla tu rentabilidad al instante."

- "Optimiza cada venta, cada gasto, cada sueldo con Rendix."

- "Donde tus ventas se encuentran con la rentabilidad."

- "Simplifica tu tienda, maximiza tus ganancias."

- "Rendix: Tu socio para un comercio más rentable."

Características Visuales del Branding:

- Logo: Podría tener una tipografía moderna, limpia y minimalista, jugando con la “X” al final como un símbolo de precisión o punto de interacción.

- Colores: Colores como el verde (crecimiento, éxito), azul (confianza, profesionalismo) o incluso un gris oscuro (tecnología, sofisticación) podrían ser apropiados.

- Iconografía: Un gráfico de barras o un círculo (representando fluidez y optimización) podría ser parte del logo o los íconos dentro de la app.

# Paso a paso

## Fase 0 — Preparación (crear repositorio y estructura vacía)

Crear estructura de carpetas vacía

/proyecto-pos-contador

├─ backend/

└─ frontend/

## Fase 1 — Backend: configuración inicial (PRIORIDAD ALTA)

Objetivo: tener servidor Express arrancando y con DB accesible.

1. backend/package.json

- Contenido: metadatos del proyecto y scripts (dev, start, test, lint).

- ¿Por qué primero?: Se define dependencias y scripts que vamos a usar.

2. backend/.env (local, no en Git)

- Variables: DB connection string, PORT, JWT_SECRET, UPLOAD_DIR, etc.

- ¿Por qué?: necesarios para configurar DB/server desde el inicio.

3. backend/src/app.js (o server.js)

- Contenido: inicialización de Express, middlewares básicos (JSON parser, CORS), import de rutas, arranque del servidor en puerto.

- Test: levantar servidor y comprobar response básico (200 OK).

4. backend/src/config/db.js

- Contenido: función/objeto para conectar a la BD (pool o cliente). Usa variables de .env.

- ¿Por qué ahora?: las capas siguientes dependerán de la conexión DB.

5. backend/README-DEV.md (opcional pero recomendable)

- Contenido: pasos para instalar dependencias, variables .env necesarias, cómo arrancar el servidor.

## Fase 2 — Base de datos y modelo (PRIORIDAD ALTA)

Objetivo: tener tablas/migraciones listas para persistencia.

6. backend/prisma/schema.prisma (opcional) o backend/migrations/ (SQL)**

- Contenido: esquema DB (tablas minimalistas: usuarios, vendedoras, ventas, venta_items, pagos_venta, gastos, asistencias, liquidaciones, import_batches, auditoria).

- ¿Por qué ahora?: definir estructura antes de implementar repositorios.

- Si no usamos Prisma: colocamos scripts SQL en backend/db/migrations/.

7. Ejecutar migraciones / crear tablas

- Acción (no archivo): aplicar las migraciones a la BD y verificar tablas creadas.

## Fase 3 — Backend: capa modelo / repositorios (PRIORIDAD ALTA)

Objetivo: encapsular acceso a la BD.

8. backend/src/models/ (crear archivos por entidad)

- src/models/usuarioModel.js — definiciones de acceso (si usamos ORM, modelos; si usamos queries, helpers).

- src/models/vendedoraModel.js

- src/models/ventaModel.js

- src/models/ventaItemModel.js

- src/models/pagoVentaModel.js

- src/models/gastoModel.js

- src/models/asistenciaModel.js

- src/models/liquidacionModel.js

- src/models/importBatchModel.js

- src/models/auditoriaModel.js

- Contenido: funciones CRUD básicas (create, findById, findAll with filters).

- ¿Por qué ahora?: servicios y controladores los usarán.

9. backend/src/repositories/ (si separas repositorios de modelos)

- Si prefieres separar: ventaRepository.js, gastoRepository.js, etc. Aquí van las queries concretas (joins/aggregates).

- Importante: definir funciones que recibirán parámetros claros (ej. getVentasByPeriod({start, end, vendedoraId})).

## Fase 4 — Backend: utilidades y middlewares (PRIORIDAD MEDIA)

Objetivo: tener herramientas compartidas.

10. backend/src/middlewares/errorHandler.js

- Contenido: manejo centralizado de errores y formato de respuesta.

- ¿Por qué?: mejora la estabilidad desde el inicio.

11. backend/src/middlewares/authMiddleware.js

- Contenido: verificación de sesión/JWT, extraer usuario en req.user.

- ¿Por qué antes de rutas protegidas**: vas a proteger endpoints.

12. backend/src/utils/excelParser.js

- Contenido: lectura de Excel/CSV, normalización básica (trim, parseo de fechas, numeros).

- ¿Por qué ahora?: importer endpoint lo usará pronto.

13. backend/src/utils/fileHelpers.js

- Contenido: manejo de uploads temporales, limpieza, generación de batch_id y cálculo de hash del archivo.

## Fase 5 — Backend: servicios (lógica de negocio) (PRIORIDAD ALTA)

Objetivo: centralizar reglas (sueldo, comisiones, presentismo).

14. backend/src/services/ventaService.js

- Contenido: lógica para crear venta (validaciones), calcular saldo pendiente, marcar devoluciones y crear auditoría.

- Usará modelos/repositorios.

15. backend/src/services/gastoService.js

- Contenido: crear gasto, validar periodo contable, guardar comprobante URL.

16. backend/src/services/liquidacionService.js

- Contenido: función que calcula preview de liquidaciones por periodo para cada vendedora (sueldo_base + comisiones − presentismo).

- Debe devolver desglose para UI.

17. backend/src/services/importService.js

- Contenido: lógica que orquesta Excel → parse → validate → map → persist por batch. Manejo de duplicados, creación de vendedoras provisionales, creación de import_batches y grabado de auditoría.

## Fase 6 — Backend: controladores y rutas (PRIORIDAD ALTA)

Objetivo: exponer la API REST mínima.

18. backend/src/controllers/usuarioController.js

- Contenido: login, logout, crear usuario (solo admin).

19. backend/src/controllers/vendedoraController.js

- Contenido: listar, crear/edit vendedora.

20. backend/src/controllers/ventaController.js

- Contenido: crear venta (desde formulario), endpoint para subir Excel (/ventas/import), listar/filtrar ventas, endpoint de devolución.

21. backend/src/controllers/gastoController.js

- Contenido: crear/listar gastos.

22. backend/src/controllers/liquidacionController.js

- Contenido: generar preview (/liquidaciones/generar), confirmar (/liquidaciones/:id/confirmar), listar.

23. backend/src/routes/index.js (o carpeta routes/)

- Contenido: montar routers: /api/auth, /api/vendedoras, /api/ventas, /api/gastos, /api/liquidaciones. Aplicar authMiddleware donde corresponda.

24. backend/src/app.js (actualizar)

- Ya creado en Fase1; ahora registrar rutas y middlewares finales.

## Fase 7 — Backend: tests, auditoría y utilidades finales (PRIORIDAD MEDIA)

Objetivo: asegurar calidad básica.

25. backend/tests/

- Tests unitarios para liquidacionService y ventaService (casos de comisión, presentismo, devoluciones).

- Tests de integración para endpoints principales (crear venta, listar).

26. backend/src/auditoria/ or src/services/auditService.js

- Contenido: funciones para registrar acción (entidad, id, usuario, antes/despues, motivo). Usado por controladores y servicios.

27. backend/scripts/seed.js (opcional)

- Contenido: script para poblar DB con ejemplo (vendedoras, algunas ventas) para pruebas.

## Fase 8 — Frontend: configuración inicial (PRIORIDAD ALTA una vez backend básico listo)

Objetivo: tener SPA que consuma los endpoints básicos.

28. frontend/package.json

- Definir scripts (start, build, test).

29. frontend/.env

- REACT_APP_API_URL, otros settings.

30. frontend/src/index.js

- Punto de entrada, render de App.

31. frontend/src/App.js

- Router básico con rutas: /login, /dashboard, /ventas, /gastos, /liquidaciones.

## Fase 9 — Frontend: servicios y autenticación (PRIORIDAD ALTA)

Objetivo: llamadas centralizadas y gestión de sesión.

32. frontend/src/services/api.js

- Contenido: wrapper de fetch/axios con baseURL, manejo de tokens, interceptors para 401.

33. frontend/src/context/AuthContext.js (o hook useAuth)

- Contenido: guardar token y datos del usuario, funciones login/logout.

## Fase 10 — Frontend: páginas y componentes básicos (PRIORIDAD ALTA)

Objetivo: interfaz mínima usable por la contadora.

34. frontend/src/pages/LoginPage.jsx

- Formulario de login y redirect a dashboard.

35. frontend/src/pages/DashboardPage.jsx

- Muestra KPIs (totales del periodo) llamando a /api/reportes/ganancia.

36. frontend/src/pages/VentasPage.jsx

- Tabla de ventas (component VentaTable), botón "Subir Excel".

37. frontend/src/pages/GastosPage.jsx

- Form para nuevo gasto y tabla de gastos.

38. frontend/src/pages/LiquidacionesPage.jsx

- Botón para generar preview y listado de liquidaciones.

39. frontend/src/components/Navbar.jsx
40. frontend/src/components/VentaTable.jsx
41. frontend/src/components/UploadExcelForm.jsx

- Contenido: componentes UI, formularios y llamadas a api.js.

## Fase 11 — Frontend: validaciones y UX (PRIORIDAD MEDIA)

Objetivo: buena experiencia básica.

42. frontend/src/utils/formatData.js

- Funciones para formatear moneda, fechas.

43. frontend/src/hooks/useFetch.js (opcional)

- Hook reutilizable para llamadas y estados loading/error.

## Fase 12 — Integración, pruebas y ajustes (PRIORIDAD ALTA)

Objetivo: conectar y validar flujo completo.

44. Integración manual

- Pasos: arrancar backend, crear usuario admin, arrancar frontend, login, crear vendedora manual o importar Excel de prueba, crear venta, generar liquidación preview y confirmar.

45. frontend/README.md & backend/README.md

- Documentación mínima de cómo ejecutar, variables .env y endpoints principales.

## Fase 13 — Opcionales (para después)

46. backend/src/jobs/cron.js (si queremos automatizar generación de liquidaciones).
47. backend/src/services/pdfService.js (generar PDF de liquidaciones con Puppeteer).
48. backend/docs/openapi.yaml (documentar la API).
49. frontend/src/styles/ (CSS/Tailwind config).
50. docker-compose.yml (contenedores para local: db + app).

## Orden resumido (lista rápida para ejecutar)

- backend/package.json, .env

- backend/src/app.js, backend/src/config/db.js

- Crear migraciones / tablas (Prisma schema o SQL)

- backend/src/models/* y/o repositories/*

- backend/src/middlewares/* y src/utils/* (excelParser)

- backend/src/services/* (ventaService, liquidacionService, importService)

- backend/src/controllers/* y backend/src/routes/*

- Probar endpoints con Postman (crear vendedora, crear venta)

- frontend/package.json, frontend/src/index.js, frontend/src/App.js

- frontend/src/services/api.js y AuthContext

- frontend páginas y componentes (Login, Dashboard, Ventas, UploadForm)

- Integración end-to-end y ajustes

- Tests y documentación (README, seeds)

- Opcionales: PDF, cron jobs, Docker

# Diseño base(Puede cambiar en el futuro)