Contenido

1. Título, autores, fecha, estado	1

2. Resumen	2

3. Motivación / Antecedentes	3

Almacenamiento en archivos JSON:	3

Arquitectura monolítica:	3

Sin autenticación:	3

Prisma sin modelos:	3

Factores Desencadenantes y Valor Aportado	4

Objetivos	4

4. Propuesta de solución	4

4.1 Arquitectura en Capas	4

4.2 Modelos Prisma	5

4.3 Sistema de Autenticación	5

4.4 Historias de Usuario y Tareas	5

4.5 Cronograma Aproximado	5

5. Impactos / riesgos	6

5.1 Dependencias	6

5.2 Impactos	6

Impacto en Roadmap y Backlog:	7

5.3 Riesgos Identificados	7

Riesgo: Migración de datos históricos (JSON a DB)	7

Riesgo: Breaking changes no detectados	8

Riesgo: Performance de consultas	8

Riesgo: Token JWT comprometido	8

Riesgo: Falta de experiencia con Prisma	8

5.4 Operaciones, Mantenimiento y Soporte	8

5.5 Seguridad y Cumplimiento	9

5.6 Seguimiento Post-Implementación	9

6. Criterios de éxito / pruebas / validación	9

Estrategia de Testing	9

Criterios de Éxito	10

# 1. Título, autores, fecha, estado

- Título de la RFC: Migración de almacenamiento JSON a PostgreSQL, implementación de arquitectura en capas y sistema de autenticación básica con JWT.

- Autor(es): Equipo de Desarrollo Rendix (Diego L.Abelleyra / Francisco Arrua)

- Fecha de creación: 09-11-2

- Última actualización: 10-11-25

- Estado: Aprobado

# 2. Resumen

Este RFC propone migrar el sistema de almacenamiento temporal de archivos JSON a PostgreSQL usando Prisma ORM, implementar una arquitectura en capas (controllers, services, repositories) para mejorar la mantenibilidad y escalabilidad del código, y agregar autenticación básica con JWT para proteger las rutas de la API.

# 3. Motivación / Antecedentes

Estado Actual del Sistema

Actualmente, el sistema Rendix funciona con las siguientes limitaciones:

## Almacenamiento en archivos JSON:

  - Las ventas se guardan en ventas_data/ventas_YYYY-MM-DD.json

  - Los gastos se guardan en gastos_data/gastos_YYYY-MM-DD.json

  - No hay integridad referencial, transacciones ni consultas complejas

  - Los datos están fragmentados en múltiples archivos

## Arquitectura monolítica:

  - Toda la lógica está en los archivos de rutas (routes/ventas.js, routes/gastos.js)

  - No hay separación de responsabilidades

  - Las carpetas controllers/, services/, repositories/ están vacías

## Sin autenticación:

  - Las rutas están completamente abiertas

  - No hay control de acceso

  - Las dependencias bcrypt y jsonwebtoken están instaladas pero no se usan

## Prisma sin modelos:

  - El schema.prisma solo tiene configuración básica

  - Las tablas existen en PostgreSQL pero no se usan desde el código

  - Solo routes/usuarios.js hace una consulta directa con pg

## Factores Desencadenantes y Valor Aportado

- Necesidad de relaciones de datos: El sistema requiere vincular ventas con vendedoras, gastos con usuarios, liquidaciones con períodos, etc.

- Escalabilidad: Los archivos JSON no escalan para grandes volúmenes de datos.

- Seguridad: Es crítico proteger los datos financieros del negocio.

- Mantenibilidad: El código actual es difícil de mantener y testear.

- Valor: Esta migración aportará integridad de datos (ACID), consultas eficientes, seguridad en endpoints y un código limpio que facilite el mantenimiento y la creación de nuevos módulos (Liquidaciones, Reportes, Asistencias).

## Objetivos

- Migrar Ventas y Gastos a PostgreSQL: Reemplazar fs por Prisma, manteniendo la misma interfaz de API.

- Implementar Arquitectura en Capas: Separar lógica en services, acceso a datos en repositories y manejo HTTP en controllers.

- Implementar Autenticación Básica: Endpoint de login (POST /auth/login), middleware JWT y protección de rutas.

- Completar Modelos Prisma: Definir y migrar el schema completo.

- Implementar CRUD de Vendedoras: Endpoints para crear, listar, actualizar y eliminar vendedoras.

# 4. Propuesta de solución

## 4.1 Arquitectura en Capas

La nueva arquitectura seguirá el patrón de capas:

routes/          → Manejo de HTTP (req, res)

↓

controllers/     → Validación, formato de respuestas

↓

services/        → Lógica de negocio

↓

repositories/    → Acceso a datos (Prisma)

↓

Prisma Models    → Base de datos

## 4.2 Modelos Prisma

El schema.prisma completo incluirá los modelos: Usuario, Vendedora, Venta, VentaItem, PagoVenta, Gasto, Asistencia, Liquidacion, ImportBatch y Auditoria, con sus respectivas relaciones.

## 4.3 Sistema de Autenticación

- Endpoint de Login: POST /auth/login recibirá email y password, el authService usará bcrypt.compare para validarlo contra el usuariosRepository y generará un token con jsonwebtoken.sign.

- Middleware de Autenticación: authMiddleware.js verificará el Bearer Token de la cabecera Authorization usando jwt.verify y adjuntará el usuario a req.user.

- Aplicación del Middleware: En app.js, la ruta /auth será pública, y el resto de rutas (/ventas, /gastos, etc.) usarán el middleware authenticateToken.

## 4.4 Historias de Usuario y Tareas

- US-001: Autenticación de Usuario (Crear modelo, endpoint login, middleware, login en frontend).

- US-002: Migración de Ventas a PostgreSQL (Crear modelos Prisma, repository, service, controller, actualizar rutas).

- US-003: Migración de Gastos a PostgreSQL (Crear modelo Prisma, repository, service, controller, actualizar rutas).

- US-004: CRUD de Vendedoras (Crear modelo Prisma, repository, service, controller, rutas).

- US-005: Arquitectura en Capas (Refactorizar módulos existentes, crear tests unitarios básicos).

## 4.5 Cronograma Aproximado

- Fase 1: Preparación (3-5 días): Definir modelos Prisma, configurar .env, crear usuario inicial.

- Fase 2: Autenticación (3-5 días): Implementar login backend, middleware y componente frontend.

- Fase 3: Migración de Ventas (5-7 días): Refactorizar completo el módulo de ventas a la nueva arquitectura.

- Fase 4: Migración de Gastos (3-5 días): Refactorizar completo el módulo de gastos.

- Fase 5: CRUD de Vendedoras (3-5 días): Implementar nuevo CRUD de vendedoras.

- Fase 6: Testing y Ajustes (3-5 días): Testing integral y revisión de código.

Total estimado: 20-32 días (Sprint 3)

# 5. Impactos / riesgos

## 5.1 Dependencias

- Técnicas: PostgreSQL (ya configurado), Prisma, bcrypt, jsonwebtoken, dotenv.

- Desarrollo: Archivo .env con DATABASE_URL y JWT_SECRET.

- Requisitos Previos: Base de datos PostgreSQL accesible, usuario inicial creado manualmente en la tabla usuarios.

- Fuera de Control: Disponibilidad de la infraestructura de PostgreSQL.

## 5.2 Impactos

- Impacto en el Equipo:

  - Capacidad: Estimación de 3-4 semanas (Sprint 3).

  - Especialización: Requiere conocimiento de Prisma, JWT y arquitectura en capas.

- Impacto en el Producto:

  - Calidad: Mejora la integridad de datos, mantenibilidad y seguridad.

  - Funcionalidad: Sin breaking changes para el frontend (misma API). Se añade CRUD de vendedoras.

  - Performance: Mejor performance en consultas complejas a largo plazo.

- Impacto en el Frontend:

  - Mínimo. Se debe crear un componente de Login.

  - Se debe agregar un interceptor de axios para adjuntar el Bearer Token (obtenido del localStorage) a todas las peticiones.

## Impacto en Roadmap y Backlog:

  - Desbloquea tareas futuras como Módulos de Liquidaciones, Reportes y Asistencias, que ahora serán factibles.

Rendimiento (Velocidad)

| Aspecto | Antes del RFC | Después del RFC |
| --- | --- | --- |
| Tipo de almacenamiento | Archivos JSON (lectura/escritura por fs) | PostgreSQL (consultas optimizadas con Prisma) |
| Tiempo promedio de respuesta | 800–1200 ms (según cantidad de datos) | 150–400 ms en consultas simples |
| Escalabilidad | Muy baja | Alta, soporte de índices y relaciones |

Seguridad

| Aspecto | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| Acceso a endpoints | Público, sin restricciones | Protegido con JWT y roles básicos |
| Almacenamiento de contraseñas | Texto plano o inexistente | Hasheadas con bcrypt |
| Protección ante inyección | Vulnerable | Prisma previene SQL Injection |
| Conexión segura | No especificada | HTTPS obligatorio en producción |

## 5.3 Riesgos Identificados

### Riesgo: Migración de datos históricos (JSON a DB)

  - Probabilidad: Media / Impacto: Alto

  - Mitigación: Se considera fuera de alcance para este sprint, pero se puede crear un script separado (scripts/migrateJsonToPostgres.js) y probarlo en desarrollo.

### Riesgo: Breaking changes no detectados

  - Probabilidad: Baja / Impacto: Medio

  - Mitigación: Mantener estrictamente la misma interfaz de API para las rutas existentes, testing exhaustivo.

### Riesgo: Performance de consultas

  - Probabilidad: Media / Impacto: Medio

  - Mitigación: Usar los índices definidos en el schema, optimizar consultas Prisma si es necesario post-lanzamiento.

### Riesgo: Token JWT comprometido

  - Probabilidad: Baja / Impacto: Alto

  - Mitigación: Usar HTTPS en producción, tokens con expiración corta (24h).

### Riesgo: Falta de experiencia con Prisma

  - Probabilidad: Media / Impacto: Bajo

  - Mitigación: Pair programming, revisión de documentación oficial, pruebas en desarrollo.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Error en migración de datos | Media | Alta | Probar en entorno de desarrollo antes del despliegue |
| Token JWT comprometido | Baja | Alta | Usar expiración corta y rotación de claves |
| Falta de experiencia con Prisma | Media | Media | Capacitación y pair programming |

## 5.4 Operaciones, Mantenimiento y Soporte

- Operación: Monitoreo de conexiones a PostgreSQL, logs de autenticación (fallos de login), configurar backups de BD en producción.

- Mantenimiento: Actualización de dependencias, revisión de seguridad (rotación de JWT_SECRET), optimización de consultas.

- Despliegue: El proceso será: 1. Migrar modelos Prisma, 2. Ejecutar migraciones de BD, 3. Configurar .env, 4. Desplegar backend.

- Rollback: Mantener código anterior en rama separada. Si hay problemas críticos, revertir a la versión con JSON.

## 5.5 Seguridad y Cumplimiento

- Aspectos de Seguridad: Contraseñas hasheadas con bcrypt, tokens JWT con expiración, HTTPS en producción (requerido), Prisma previene SQL injection.

- Cumplimiento: Datos financieros protegidos por autenticación, contraseñas no se almacenan en texto plano.

## 5.6 Seguimiento Post-Implementación

- Métricas a Monitorear: Tiempo de respuesta de consultas, tasa de errores, intentos de login, performance de BD.

- Período de Monitoreo: 2 semanas post-implementación.

- Acciones: Si hay problemas de performance, agregar índices o revisar consultas. Si hay problemas de seguridad, rotar JWT_SECRET e implementar rate limiting.

# 6. Criterios de éxito / pruebas / validación

## Estrategia de Testing

- Pruebas Unitarias: En services (lógica de negocio) y repositories.

- Pruebas de Integración: Endpoints completos (routes → controllers → services → repositories), flujo de autenticación + endpoints protegidos.

- Pruebas Manuales:

  - Flujo completo de login.

  - Crear venta, crear gasto.

  - CRUD completo de vendedoras.

  - Verificar que rutas protegidas devuelven 401/403 sin token.

## Criterios de Éxito

- Todas las rutas (excepto /auth/login) están protegidas y requieren un token JWT válido.

- El login funciona y devuelve un token.

- Las ventas y gastos se guardan y consultan correctamente desde PostgreSQL.

- El CRUD de vendedoras funciona.

- El frontend puede autenticarse y consumir la API sin cambios en la estructura de respuesta (sin breaking changes).

- Performance aceptable (< 500ms para consultas simples).